ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА г. ДОНЕЦКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

        от 05.06.2015 № 93
        г. Донецк

 О мероприятиях по
 подготовке жилищно-коммунального
 хозяйства и объектов социальной сферы
 Кировского района к работе в зимних условиях 2015-2016 гг.

Во исполнение распоряжения главы администрации г. Донецка от 21.05.2015 № 332 «Об утверждении мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.», в целях обеспечения устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению аварий, ликвидации повреждений на инженерных системах и восстановлению заданных режимов работы, создания необходимого запаса топлива и материалов, с целью своевременной и качественной подготовки районного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., повышения надежного обеспечения объектов жилищно-коммунального, социально-культурного, бытового назначения и населения района услугами теплоснабжения и горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, электрической энергией, природным газом, а также для дальнейшего совершенствования работы предприятий и организаций района, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, руководствуясь Положением об администрации Кировского района г. Донецка, утвержденным распоряжением главы администрации г. Донецка от 30.01.2015 №30,

РАСПОРЯЖАЮСЬ :

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы района к работе в зимних условиях 2015-2016 гг., утвердить ее персональный состав согласно приложению.
2. Рабочей группе по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы района к работе в зимних условиях 2015-2016 гг. обеспечить постоянный контроль за подготовкой предприятий, учреждений и организаций к
  работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации района (Матвеев) :
        3.1. Обеспечить контроль за выполнением запланированных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. с регулярным заслушиванием отчетов руководителей предприятий и служб жилищно-коммунального хозяйства о ходе их выполнения.
        3.2. Продолжить работу с населением по оплате текущих платежей и погашению имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
       Срок – постоянно.
        3.3. Обеспечить контроль по подготовке ЖСК и ОСМД к отопительному периоду 2015-2016 гг.
Руководителям жилищных организаций ООО «Текстильщик-2015» (Коваленко), ООО «Горняк-2015» (Синельников), ООО фирма «Содействие» (Самирханов), Кировскому тепловому району ККП «Донецкгортеплосеть» (Килименный), Кировскому участку КП «Теплосеть» (Дюжикова), водопроводно-канализационной службе №5 КП «Донецкгорводоканал» (Булавин) обеспечить выполнение запланированных мероприятий по комплексной подготовке жилых домов с оформлением паспортов готовности, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к работе в зимних условиях 2015-2016 гг.
        Срок - до 01.10.2015.
Кировскому дорожному участку КП «ДРСУ» (Кузьмин) :
        5.1. Выполнить запланированные объемы работ по текущему ремонту автодорог.
        Срок – до 01.11.2015.
        5.2. Организовать заготовку необходимого количества посыпочного материала, подготовку специализированной техники и инвентаря в технически исправное состояние.
        Срок – до 01.10.2015.
6. Кировско-Петровской службе ГК «Донбассгаз» (Ковалев) подготовить газовые сети и сооружения на них к безопасному и безаварийному газоснабжению промышленных, коммунальных предприятий и жилищного фонда района.
        Срок – до 01.10.2015.
7. Рекомендовать Кировскому РЭС необособленного предприятия «Донецкие городские электрические сети» ПАО ДТЭК «Донецкоблэнерго» (Апашанцев), Рутченковскому энергоучастоку ПАО «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь» (Ковалев), Петровскому энергоуправлению Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» (Проценко) :

7.1. Подготовить трансформаторные подстанции, выполнить ремонт линий электропередачи для эксплуатации в зимних условиях.
        Срок – до 01.10.2015.
7.2. Обеспечить надежность работы электросилового оборудования

 в отопительный период с целью исключения случаев остановок котельных по вине предприятий электрических сетей.
        Срок – до 01.10.2015.
        7.3. Обеспечить, где это возможно, резервные вводы электроснабжения на котельные или тепловые пункты.
        Срок – до 01.10.2015.
        7.4. Обеспечить бесперебойную и качественную поставку электроэнергии потребителям.
        Срок – постоянно.
8. Эксплутационно-техническому району №6 ККП «Донецкгорсвет» (Соловьев) выполнить ремонтные работы линий наружного освещения на основных магистралях района, на конечных общественного транспорта и дорогах, ведущих к школам, детским дошкольным учреждениям и больницам.
        Срок – до 01.11.2015.
9. Рекомендовать отделу образования администрации Кировского района г.Донецка (Ехилевский), Центру первичной медико-санитарной помощи №5 г.Донецка (Седаков), Центру первичной медико-санитарной помощи №6 г.Донецка (Гордиенко), КУ ЛПУ ЦГКБ № 24 (Король) обеспечить готовность к работе в зимних условиях объектов образования и здравоохранения согласно утвержденным мероприятиям.
        Срок – до 01.10.2015.
10. Донецкой исправительной колонии Государственной службы исполнения наказаний МВД ДНР (Поберий) выполнить мероприятия по подготовке котельной к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
        Срок – до 01.10.2015.
11. И.о. директора КП «Кировец» (Лещев) подготовить специализированную технику к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
        Срок – до 01.10.2015.
12. Директору КП «Кировский зеленстрой» (Антонюк) совместно с руководителями жилищных организаций и промышленных предприятий района активизировать работы по сносу сухостойных и аварийных деревьев.
        Срок – постоянно.
13. Директорам дирекции ликвидированной Шахты № 17-17 «бис» (Громилин), ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (Коваль), ПАО «Рутченковский завод «Гормаш» (Молчанов) обеспечить подготовку к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. общежитий, находящихся на балансе предприятий.
        Срок – до 25.09.2015.
14. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Годыло А.Е.

И.о. главы администрации района А.Е. Годыло

        Приложение
        к распоряжению
        главы администрации района
        от 05.06.2015 № 93

Состав
рабочей группы по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы района к работе в зимних условиях 2015 - 2016 гг.

Годыло А.Е.	- председатель рабочей группы, заместитель главы администрации района ;
Матвеев А.Н.	- заместитель председателя рабочей группы, начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства администрации района ;
Шульгин Ю.Ю.	- секретарь рабочей группы, специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Члены рабочей группы:

Апашанцев В.В.	- начальник Кировского РЭС НП Донецкие городские электрические сети ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» (по согласованию) ;
Булавин А.В.	- начальник водопроводно-канализационной службы № 5 КП «Донецкгорводоканал» (по согласованию) ;
Гордиенко А.А.	- главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 6 г.Донецка (по согласованию) ;
Дюжикова Т.В.	- начальник Кировского участка КП «Теплосеть» (по согласованию) ;
Ехилевский П.Г.	- начальник отдела образования администрации Кировского района г. Донецка ;
Килименный А.А.	- начальник Кировского теплового района ККП «Донецкгортеплосеть» (по согласованию);
Ковалев И.И.	- начальник Кировско-Петровской службы ГК «Донбассгаз» (по согласованию) ;
Коваленко Н.Ю.	- директор ООО «Текстильщик-2015» (по согласованию);
Коваль А.Р.	- директор ОП «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК» (по согласованию) ;
Король С.А.	- главный врач КУ ЛПУ ЦГКБ № 24 г. Донецка (по согласованию) ;
Кузьмин В.И.	- производитель работ Кировского дорожного участка КП «Дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласованию) ;
Молчанов В.Б.	- председатель правления ПАО «Рутченковский завод «Гормаш» (по согласованию) ;
Поберий Н.В.	- начальник Донецкой исправительной колонии Государственной службы исполнения наказаний МВД ДНР (по согласованию) ;
Самирханов А.А. / Синельников А.А.	- генеральный директор ООО фирма «Содействие» (по согласованию) ; / - директор ООО «Горняк-2005» (по согласованию) ;
Седаков В.Е.	- главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 5 г.Донецка (по согласованию) ;

        Управляющий делами администрации С.В. Гаврильчина